Acta de Constitución de Proyecto

| Empresa: | Universidad Andina del Cusco |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto: | ArquiSys AI |
| Tipo de proyecto: | Desarrollo de Software con Inteligencia Artificial (IA Agéntica) |
| Patrocinador: | EPIS - DAIS |
| Dueño del Producto: | Grupo Viva el APRA |
| Gerente de Proyecto: | Machaca Huillca Edwin |
| Scrum Master: | Atayupanqui Sanz Nicolae Moshe |

Propósito del documento

Este documento define la descripción general, los objetivos y los participantes del proyecto ArquiSys AI. Se relaciona principalmente con la autorización del inicio del proyecto bajo las metodologías CRISP-ML(Q) y SCRUM. Asimismo, brinda una descripción de la situación actual, los requisitos de alto nivel, criterios de éxito, riesgos y oportunidades del sistema de IA agéntica para asistencia en modelado y diagramación de software.

Propósito / Justificación:

Las herramientas actuales de diagramación basadas en scripts (PlantUML, Mermaid, Graphviz) carecen de capacidad correctiva: no detectan errores de sintaxis con orientación útil ni validan errores conceptuales según las reglas formales de UML, BPMN u otros estándares. Esto genera una curva de aprendizaje elevada, errores silenciosos y baja productividad. ArquiSys AI propone resolver este problema mediante una arquitectura de IA agéntica con tres agentes especializados: Analista, Arquitecto y Validador, que colaboran iterativamente para producir diagramas técnicamente correctos con guía inteligente al usuario.

Breve descripción del proyecto:

ArquiSys AI es un sistema de IA agéntica compuesto por tres agentes LLM con roles diferenciados: (1) Agente Analista, que guía al usuario mediante preguntas socráticas para identificar qué tipo de diagrama requiere y qué información aportar; (2) Agente Arquitecto, que traduce los requerimientos a código Mermaid.js o PlantUML; (3) Agente Validador, que verifica la sintaxis y las reglas formales del estándar correspondiente (UML, BPMN, etc.) y retroalimenta internamente al Arquitecto hasta producir un diagrama correcto. El sistema es construido con LangGraph como framework de orquestación y modelos de lenguaje de gran escala (LLMs) como motor cognitivo.

Alcance preliminar del proyecto:

Incluye: - Diseño e implementación de los tres agentes (Analista, Arquitecto, Validador) con LangGraph. - Soporte inicial para diagramas de Casos de Uso, Clases y Flujo (UML) y diagramas BPMN básicos. - Motor de validación de sintaxis y reglas conceptuales por tipo de diagrama. - Renderizada visual del diagrama aprobado mediante Mermaid.js. - Integración del proceso bajo la metodología CRISP-ML(Q) con sprints SCRUM de 2 semanas. No Incluye: - Entrenamiento de modelos LLM desde cero. - Soporte para diagramas de red, hardware o infraestructura física.

| Resultados esperados del proyecto / Beneficios: |  |
| --- | --- |
| - Sistema funcional de IA agéntica capaz de generar y validar diagramas UML y BPMN. - Reducción significativa de errores en diagramas sin intervención manual. - Experiencia guiada e intuitiva para usuarios sin experiencia en scripting. - Documentación técnica y científica del modelo agéntico para uso académico. |  |
| Requisitos de alto nivel del proyecto: |  |
| Requisito | Criterio de Éxito |
| Agente Analista operativo | El agente guía al usuario correctamente en al menos el 85% de casos de prueba. |
| Agente Arquitecto generando código válido | El código generado supera validación sintáctica en el 90% de primeras iteraciones. |
| Agente Validador con reglas UML/BPMN | Detecta al menos el 80% de errores conceptuales en diagramas de prueba. |
| Bucle de corrección sin intervención del usuario | El sistema corrige errores internamente sin mostrarlos al usuario en el 95% de casos. |
| Hitos |  |
| Sprint 1 (Sem. 1-2): Definición de arquitectura, configuración del entorno LangGraph y diseño de prompts del Agente Analista. Sprint 2 (Sem. 3-4): Implementación y prueba del Agente Arquitecto con generación de código Mermaid.js. Sprint 3 (Sem. 5-6): Desarrollo del Agente Validador con reglas UML (Casos de Uso y Clases). Sprint 4 (Sem. 7-8): Integración del bucle interno de corrección y pruebas de regresión. Sprint 5 (Sem. 9-10): Incorporación de BPMN y pruebas de usuario con escenarios reales. Sprint 6 (Sem. 11-12): Ajustes finales, documentación y entrega del sistema funcional. |  |
| Riesgos |  |
| - R1: Bucle de corrección sin convergencia: El Validador y el Arquitecto pueden entrar en un ciclo sin resolución. - R2: Cobertura incompleta de reglas UML: Las reglas formales de UML 2.5 son extensas. - R3: Latencia elevada del LLM: Las múltiples llamadas al modelo pueden exceder el tiempo de respuesta esperado. - R4: Pérdida de contexto en conversaciones largas: El LLM no recuerda entre sesiones. |  |

- R5: Dependencia de APIs externas (LLM): Cambios de precios o discontinuación del servicio.

Costo Preliminar Estimado / Presupuesto

- API LLM (Claude / OpenAI): $30–$80 USD/mes según uso en desarrollo. - Infraestructura cloud: $20–$50 USD/mes. - Herramientas de desarrollo (IDEs, repositorio): $0 uso de versiones gratuitas - Desarrolladores: Equipo de desarrollo, sin costo monetario en fase académica. TOTAL, ESTIMADO: $300 – $780 USD para el ciclo completo del proyecto.

| Interesados en el proyecto |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Interesado | Cargo | Rol | Teléfono | Email |
| Investigador Principal – Diego Ochoa Martinez | Líder de Proyecto | Product Owner / Dev | 982580531 | 021201167f@uandina.edu.pe |
| Scrum Master – Nicolae Atayupanqui Sanz | Coordinador Ágil | Scrum Master | 961309751 | 021200263a@uandina.edu.pe |
| Asesor Académico - Hugo Espetia Huamanga | Docente / Tutor | Sponsor / Revisor | ---- | hespetia@uandina.edu.pe |
| Equipo de Desarrollo – Grupo viva el APRA – Edwin Machaca Huillca | Desarrolladores | Developers SCRUM | 982904726 | 021200634j@uandina.edu.pe |

Supuestos

- Se tendrá acceso continuo a la API de un LLM (Claude o equivalente) durante todo el desarrollo. - El equipo cuenta con conocimientos en Python y familiaridad con conceptos de LLMs. - Los estándares UML y BPMN no cambiarán durante el período de desarrollo.

- La metodología CRISP-ML(Q) se aplicará integralmente a las fases de modelado IA.

Restricciones

- El presupuesto está limitado al uso de herramientas open-source y APIs en tier gratuito/bajo. - No se entrenará ni se hará fine-tuning de modelos LLM desde cero. - El proyecto se ejecuta en el período académico establecido (máximo 6 meses). - La versión inicial soporta únicamente diagramas de texto (no drag-and-drop visual).

| Autorización de proyecto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Cargo | Firma | Fecha |
| EPIS | Patrocinador |  |  |
| DAIS | Patrocinador |  |  |

# Backlog del Producto

Nombre del Proyecto: ArquiSys AI

Equipo de Desarrollo: Grupo Viva el APRA (Atayupanqui Sanz Nicolae Moshe, Machaca Huillca Edwin, Ochoa Martinez Diego Gabriel)

Periodo de Ejecución: 30 de Marzo de 2026 - 20 de Junio de 2026

- Planificación de Sprints

| Sprint | Inicio | Días | Final | Estado | Meta del Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 2026-03-30 | 14 | 2026-04-12 | En Progreso | Definición de arquitectura (CRISP-ML(Q)) y despliegue del Agente Analista (Claude). |
| Sprint 2 | 2026-04-13 | 14 | 2026-04-26 | Planeado | Desarrollo del Agente Arquitecto (Python, generación de scripts PlantUML/Mermaid). |
| Sprint 3 | 2026-04-27 | 14 | 2026-05-10 | Planeado | Desarrollo del Agente Validador (Reglas UML/BPMN) y bucle de corrección. |
| Sprint 4 | 2026-05-11 | 14 | 2026-05-24 | Planeado | Integración de los 3 agentes (Orquestación con framework agéntico). |
| Sprint 5 | 2026-05-25 | 14 | 2026-06-07 | Planeado | Desarrollo de interfaz de usuario y pruebas de rendimiento API. |
| Sprint 6 | 2026-06-08 | 13 | 2026-06-20 | Planeado | Evaluación final, retrospectiva (Scrum) y cierre del proyecto. |

- Historias de Usuario (Backlog)

| ÉPICA |  |  |  | HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | OTROS DATOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID Épica | Como (Rol) | Deseo... | Para... | ID HU | Como (Rol) | Deseo... | Para... | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación (Pts) | Sprint | Esta |  |
| EPIC01 | Product Owner | Interactuar con un agente conversacional (Analista) para definir requerimientos | Que la IA extraiga los datos necesarios antes de modelar | HU01 | Desarrollador | Implementar el Agente Analista usando la API del LLM | Procesar la solicitud inicial del usuario en lenguaje natural | - Integración exitosa con la API (ej. Claude). - Extracción de entidades clave. | Alta | 8 | 1 | En |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pro |
|  |  |  |  | HU02 | Scrum Master | Asegurar que el Agente Analista haga preguntas de validación | Completar la información faltante según reglas UML/BPMN | - El agente repregunta si faltan datos esenciales. | Alta | 13 | 1 | Po |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hac |
| EPIC02 | Product Owner | Tener un Agente Arquitecto que traduzca el contexto a código de diagramas | Automatizar la generación de scripts (Mermaid/PlantUML) | HU03 | Desarrollador | Desarrollar el Agente Arquitecto en Python | Generar el primer borrador del código del diagrama | - Código generado respeta la sintaxis básica de la herramienta elegida. | Alta | 20 | 2 | Po Hac |  |
| EPIC03 | Product Owner | Implementar un Agente Validador y un bucle de corrección | Garantizar la exactitud técnica (sintáctica y conceptual) del diagrama | HU04 | Desarrollador | Crear el Agente Validador con reglas estrictas | Detectar errores de sintaxis y violaciones a estándares UML/BPMN | - Identifica y reporta errores al Agente Arquitecto. | Media | 20 | 3 | Po Hac |  |
|  |  |  |  | HU05 | Desarrollador | Orquestar el flujo iterativo entre agentes | Permitir que el Arquitecto corrija el código basado en el feedback del Validador | - Uso de framework (ej. LangGraph). - Límite de iteraciones establecido. | Media | 13 | 4 | Po Hac |  |