# Informe de Sprint 2 - ArquiSys AI

Proyecto: ArquiSys AI | Producto: IA agentica para modelado tecnico
Fecha de emision: 2026-04-27

# 1. Resumen ejecutivo

Durante Sprint 2 se consolido el flujo principal del sistema con dos agentes (Analista y Arquitecto), permitiendo transformar solicitudes en lenguaje natural a diagramas tecnicos y artefactos de soporte.

Se habilito salida multiformato: Mermaid, PlantUML y texto estructurado.

Se implemento modo de paquete completo en una sola solicitud.

Se fortalecio la calidad con pruebas unitarias e integracion (25 pruebas).

Se incorporo una demo web estatica desplegable en GitHub Pages.

# 2. Objetivo del Sprint 2

Construir y estabilizar el Agente Arquitecto, cerrar el flujo Analista -> Arquitecto, y ampliar el alcance de generacion para cubrir diagramacion tecnica de mayor valor documental.

# 3. Alcance implementado

| Area | Resultado en Sprint 2 |
| --- | --- |
| Agente Analista | Clasifica tipo de salida, formato y estandar; extrae contexto y genera preguntas de aclaracion. |
| Agente Arquitecto | Genera diagramas y artefactos segun contexto validado por el analista. |
| Diagramas UML | Casos de uso, clases, flujo, secuencia. |
| Modelado adicional | Entidad-Relacion (ER), C4 Context, C4 Container simplificado. |
| Artefactos de apoyo | QA automatico (escenarios base Gherkin) y scaffolding inicial. |
| Paquete de documentacion | Generacion de multiples diagramas en una sola solicitud (doc_package). |
| Interfaz | UI local en Streamlit y demo web estatica para GitHub Pages. |

# 4. Flujo agentico implementado

Ingreso de solicitud en lenguaje natural.

Analista detecta tipo, formato y contexto requerido.

Si falta informacion, se detiene la generacion y se devuelven preguntas.

Si el contexto es suficiente, Arquitecto construye la salida solicitada.

Se entrega codigo final (Mermaid/PlantUML/Text) y vista previa en UI cuando aplica.

# 5. Mejoras tecnicas y correcciones relevantes

Se corrigieron errores de sintaxis en secuencia Mermaid para version 10.9.5.

Se mejoro el diagrama de casos de uso con relaciones include/extend y mejor orden semantico.

Se incorporo flujo BPMN-like con decisiones y ramas de error para checkout/pago.

Se resolvio visualizacion de paquetes multidiagrama en UI.

Se corrigio contraste de colores en la interfaz para mejorar legibilidad.

Se habilito visualizacion PlantUML en UI via servidor PlantUML.

Se agrego soporte PlantUML nativo en el arquitecto para tipos UML/ER/C4.

# 6. Validacion y pruebas

Se ejecutaron pruebas sobre escenarios simples y complejos para asegurar consistencia funcional.

Pruebas unitarias del Analista y Arquitecto.

Pruebas de integracion de pipeline completo.

Resultado consolidado: 25 pruebas aprobadas.

Validaciones manuales: Mermaid, PlantUML, paquete completo, QA, scaffolding y casos incompletos.

# 7. Entregables del sprint

Codigo de agentes y generadores actualizado en src/arquisys_ai/.

Interfaz local en scripts/ui_app.py.

Demo estatica para GitHub Pages en docs/.

Workflow de despliegue Pages en .github/workflows/pages.yml.

Documentacion actualizada en README.md y docs/sprints/sprint_02.md.

# 8. Riesgos y limitaciones identificadas

La visualizacion PlantUML depende de disponibilidad del servidor configurado.

La demo de GitHub Pages no ejecuta backend Python (sitio estatico).

Validacion formal de sintaxis por agente dedicado aun no implementada.

# 9. Pendientes para Sprint 3

Implementar Agente Validador formal UML/BPMN/ER/C4.

Agregar bucle Arquitecto <-> Validador con iteraciones controladas.

Incorporar validacion automatica de sintaxis antes de salida final.

Ampliar trazabilidad de decisiones y auditoria del proceso agentico.

# 10. Conclusion

Sprint 2 cierra con un sistema funcional y demostrable que cumple el objetivo de diagramacion tecnica asistida por IA agentica en dos etapas (Analisis + Arquitectura), con soporte multiformato y base estable para incorporar validacion formal en Sprint 3.