# Informe Tecnico del Sprint 2

Proyecto: ArquiSys AI
Tema: Implementacion del flujo agentico Analista -> Arquitecto
Fecha: 2026-04-27

# Indice

1. Introduccion y contexto del sprint

2. Objetivos, alcance y criterios de aceptacion

3. Desarrollo tecnico ejecutado

4. Arquitectura agentica implementada

5. Evidencias funcionales y visuales

6. Calidad, pruebas y resultados

7. Incidencias detectadas y correcciones

8. Evaluacion final del sprint

9. Plan de continuidad para Sprint 3

# 1. Introduccion y contexto del sprint

Sprint 2 se centro en consolidar una base funcional de IA agentica orientada a documentacion tecnica. El objetivo principal fue transformar solicitudes en lenguaje natural hacia salidas de modelado tecnico con control de contexto y generacion automatizada.

Se trabajo con dos agentes: (a) Analista, responsable de interpretar la intencion y completar estructura de datos; (b) Arquitecto, encargado de construir diagramas o artefactos finales segun formato solicitado.

# 2. Objetivos, alcance y criterios de aceptacion

Objetivo general: entregar un pipeline local operable y verificable para diagramacion tecnica con soporte multiformato.

Detectar tipo de salida y formato de manera automatica a partir del contexto.

Bloquear generacion cuando falte informacion critica.

Generar diagramas UML/ER/C4 y artefactos QA/scaffolding.

Incluir soporte Mermaid y PlantUML en el agente arquitecto.

Habilitar interfaz de uso local y una demo web para GitHub Pages.

Criterio clave de aceptacion: para entradas completas, el sistema debe devolver salida util sin intervencion manual; para entradas incompletas, debe devolver preguntas de aclaracion en lugar de un diagrama defectuoso.

# 3. Desarrollo tecnico ejecutado

Se implemento una ampliacion integral del sprint, cubriendo tanto robustez sintactica como valor visual de salida.

| Componente | Implementacion | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Analista | Inferencia de tipo, formato y contexto por dominio | Deteccion de casos simples y paquetes completos |
| Arquitecto | Generadores Mermaid + PlantUML + Text | Salida multiformato funcional |
| UI Streamlit | Vista previa y formulario de aclaracion | Render Mermaid y PlantUML con mejor legibilidad |
| Demo Web | Sitio estatico en docs/ para Pages | Ejecucion en GitHub Pages sin backend |
| Calidad | Pruebas unitarias e integracion | 25 pruebas aprobadas en validacion local |

# 4. Arquitectura agentica implementada

La arquitectura efectiva del sprint se resume en una canalizacion lineal con control de decisiones. El Analista valida suficiencia de contexto y el Arquitecto solo genera si la etapa previa aprueba.

Figura 1. Flujo del pipeline agentico implementado en Sprint 2.

# 5. Evidencias funcionales y visuales

Se incluyen capturas de ejecucion real y diagramas generados automaticamente para documentar el comportamiento del sistema.

## 5.1 Capturas de ejecucion por consola

Figura 2. Ejecucion CLI con solicitud completa (se genera paquete de documentacion).

Figura 3. Ejecucion CLI con contexto insuficiente (se bloquea salida y se solicita aclaracion).

## 5.2 Diagramas generados (Mermaid)

Figura 4. Diagrama de casos de uso generado automaticamente.

Figura 5. Diagrama de secuencia generado automaticamente.

Figura 6. Diagrama de flujo/BPMN-like con manejo de decisiones y errores.

Figura 7. Diagrama entidad-relacion generado automaticamente.

## 5.3 Diagrama generado en PlantUML

Figura 8. Ejemplo de visualizacion PlantUML (secuencia).

# 6. Calidad, pruebas y resultados

La calidad del sprint se verifico en dos niveles: pruebas automaticas y validaciones de escenario. El resultado final indica estabilidad operativa de la base implementada.

| Metrica | Valor |
| --- | --- |
| Pruebas ejecutadas | 25 |
| Pruebas aprobadas | 25 |
| Fallas bloqueantes abiertas al cierre | 0 (en validacion local) |
| Formatos soportados | Mermaid, PlantUML, Text |
| Tipos de salida principales | UML, ER, C4, QA, Scaffolding, Doc Package |

Figura 9. Evidencia de ejecucion de pruebas automaticas del sprint.

# 7. Incidencias detectadas y correcciones

Durante el sprint se detectaron incidencias tecnicas relevantes y se aplicaron correcciones:

Error de sintaxis en secuencia Mermaid (compatibilidad 10.9.5): se simplifico generador y se endurecieron IDs.

Visualizacion parcial de paquetes: se ajusto UI para render por seleccion en lugar de render oculto masivo.

Problemas de contraste visual: se aplico ajuste global de estilos para legibilidad de texto y formularios.

Seleccion PlantUML sin efecto: se implemento generacion PlantUML nativa en el arquitecto.

Render PlantUML en UI: se activo vista previa con servidor remoto/local y manejo de fallback.

# 8. Evaluacion final del sprint

Sprint 2 cumple su objetivo tecnico: el sistema opera con dos agentes, controla contexto, genera documentacion util y ofrece salidas en formatos usados por practica profesional.

Desde la perspectiva de valor, se obtuvo una base escalable para evolucionar hacia validacion formal, retroalimentacion iterativa y mayor trazabilidad de decisiones de la IA agentica.

# 9. Plan de continuidad para Sprint 3

Implementar Agente Validador formal por estandar (UML/BPMN/ER/C4).

Integrar ciclo Arquitecto <-> Validador con limite de iteraciones.

Agregar criterios de calidad estructural y sintactica antes de salida final.

Incorporar trazabilidad de decisiones para auditoria y explicabilidad.

Extender automatizacion de exportaciones (PNG/SVG) y plantillas institucionales.